АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   12 ноября  2017  г.                №  53

« Об утверждении целевой программы

« Благоустройство территории Яминского сельского

поселения Алексеевского муниципального района

на 2019-2021 гг. »   »

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях установления единого порядка содержания территории и осуществления мероприятий по благоустройству, повышения ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка, руководствуясь Правилами благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Яминского сельского поселения Алексеевского муниципального района, утвержденными постановлением Думы Яминского сельского поселения от                     2012 г. №             и  Уставом  Яминского сельского поселения Алексеевского муниципального района

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить целевую программу «Благоустройство  территории Яминского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2019-2021 гг.».

2. Финансирование Программы, начиная с 2019 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Яминского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Яминского сельского поселения

Алексеевского муниципального района                           С. С. Шипаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Яминского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

от     12 ноября  2018 № 53

Целевая программа

«Благоустройство территории Яминского

сельского поселения Алексеевского муниципального района

на 2019 – 2021 годы»

Паспорт

целевой программы «Благоустройство территории Яминского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2019-2021 гг. »

| Наименование Программы | «Благоустройство территории Яминского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2019-2021 гг. » (далее в тексте - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 сентября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Правила благоустройства и санитарного содержания территории Яминского сельского поселения Алексеевского муниципального района, утвержденные постановлением Думы Яминского сельского поселения от г. № ____ |
| разработчик Программы | Администрация Яминского сельского поселения |
| Цели Программы | 1) формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения; 2) улучшение внешнего облика населенных пунктов Яминского сельского поселении; |
| Задачи Программы | - установление единого порядка содержания территории сельского поселения; - организация озеленения и благоустройства территории сельского поселения; - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; |
| Сроки реализации Программы | - 2019 - 2021 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - благоустройство территорий; - содержание уличного освещения; - реконструкция и ремонт ограждений, обустройство и ремонт детских площадок; |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация Яминского сельского поселения; - руководители предприятий и организаций (по согласованию); - председатели ТОС (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования на реализацию Программы составляет: 2019 год – 1659,6 тыс. рублей; 2020 год – 1579,0 тыс. рублей; 2021 год – 1363,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - в результате реализации программы благоустроить территории мест массового отдыха населения, обустроить и отремонтировать детские и спортивные площадки, прочие мероприятия |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния населённых пунктов Яминского сельского поселения

Муниципальное образование Яминское сельское поселение  включает в себя 2 населенных пункта: х. Яминский и х. Кочкаринский. Населённые пункты удалены друг от друга, имеются внутри поселковые дороги. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, такие как зоны отдыха, уличное освещение нуждаются в ремонте и реконструкции.

В течение 2018 года в населённых пунктах поселения проведена определённая работа по благоустройству территории, обновились детские площадки, установлены урны, проводится озеленение.

В решении проблем благоустройства необходим  комплексный подход к вопросам благоустройства муниципального образования Яминского сельского поселения, так как невозможно решая отдельные проблемы добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, предприятий, учреждений, председателей ТОС, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета Яминского сельского поселения.

2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации.

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства и санитарного состояния на территории Яминского сельского поселения;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- установление единого порядка содержания территорий населенных пунктов Яминского сельского поселения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- создание новых и обустройство существующих зон отдыха, детских и спортивных площадок малыми архитектурными формами.

Сроки реализации Программы – 2019-2021 годы.

3. Система программных мероприятий

К программно-целевым мероприятиям относятся:

- уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, снега, вывоз мусора, уход за зелёными насаждениями;

- содержание элементов внешнего благоустройства;

- озеленение территории муниципального образования;

- определение и утверждение объема финансирования Программы;

- подготовка отчета о реализации программы;

- организация обнародования работы, направленной на освещение цели и решений задач Программы, о ходе реализации Программы.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Яминского сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

4. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Яминского сельского поселения. Общая сумма планируемых затрат:

- на 2019 год – 1659,6 тыс. руб.

- на 2020 год – 1579,0 тыс. руб.

- на 2021 год -  1363,9 тыс. руб.

5. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Основным координатором реализации данной Программы является администрация Яминского сельского поселения.

6. Организация управления Программой, контроль

над ходом ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию несет администрация Яминского сельского поселения.

7. Ожидаемые конечные результаты программы.

Реализация Программных мероприятий позволит обустроить и отремонтировать зоны отдыха, детские и спортивные площадки, отремонтировать и произвести планировку внутри поселковых дорог, позволит усилить материально – техническую базу  пожарной охраны Яминского сельского поселения. Произвести озеленение территории. Привить жителям Яминского сельского поселения  любовь и уважение к своей малой Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории Яминского сельского поселения.

Приложение

к целевой программе « Благоустройство

территории Яминского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

на 2019 – 2021 гг. »

Основные мероприятия

целевой программы «Благоустройство территории Яминского

сельского поселения Алексеевского муниципального района

на 2019 – 2021 годы»

| № п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |
| 1 | Благоустройство населенных пунктов: | 1629,6 | 1549,0 |  | 1333,9 |  |
|  | -озеленение: посадка и уход за зелеными насаждениями, обрезка деревьев и кустарников, побелка, посадка зеленых насаждений, цветов, разбивка газонов; | 516,2 | 517,0 |  | 520,0 |  |
|  | - строительство, ремонт и окраска зон отдыха, детских и спортивных площадок; | 448,8 | 347,0 |  | 225,0 |  |
|  | - прочее благоустройство: приобретение спец. одежды, инвентаря, строительных материалов и т.д. | 584,6 | 605,0 |  | 508,9 |  |
|  | - уборка территории от мусора, очистка улиц населенных пунктов от снега, вывоз мусора. | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  | -транспортные услуги | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 2 | Содержание кладбища | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  | Итого | 1659,6 | 1579,0 |  | 1363,9 |  |

Глава Яминского сельского поселения _____________ С. С. Шипаев